MealSaver

Responsabilités des membres de l’équipe

Répartition complète des fonctionnalités, récits utilisateurs, critères d’acceptation, tâches, priorités, estimations et sprints

| Champ | Information |
| --- | --- |
| Projet | MealSaver — inventaire collaboratif et recettes anti-gaspillage |
| Équipe | Hafedh Dekhil, Jean Jacques Arquero, Kevin Mai, Danensky Leveille |
| Base de travail | Liste MealSaver régénérée : 12 fonctionnalités, 36 récits utilisateurs minimum, critères et tâches |
| Méthode appliquée | Fonctionnalité = Epic, Récit = Story, Tâche = sous-tâche; priorisation MoSCoW; estimation en points |
| Date | 28 août 2026 |

# 1. Objectif et règles appliquées

Ce document reprend le carnet MealSaver et le transforme en une répartition claire des responsabilités. Il garde le format demandé : chaque fonctionnalité est présentée comme une Epic, chaque Epic contient au minimum trois récits utilisateurs, chaque récit comporte des critères d’acceptation vérifiables et chaque récit est découpé en tâches concrètes.

La répartition respecte les rôles de l’équipe : Hafedh porte la cohérence technique, les données, le backend et la dimension intelligente; Kevin porte l’interface, les maquettes et l’expérience utilisateur; Danensky porte les scénarios, les critères d’acceptation et la validation; Jean Jacques porte Jira, GitHub, GitHub Pages et les preuves de livraison.

Les priorités suivent la logique MoSCoW : Must = Élevée, Should = Moyenne, Could = Basse. Les estimations sont exprimées en points de récit, et non en heures. Les récits supérieurs à 13 points doivent être découpés ; c’est le cas ici.

Figure 1 — Règles de découpage, de priorisation et de planification appliquées au carnet MealSaver.

# 2. Synthèse de répartition par membre

## Hafedh Dekhil

Rôle principal : back-end, architecture, données, logique métier et dimensionnement intelligent. Dans cette version, Hafedh Dekhil est responsable des récits qui correspondent le plus directement à son rôle. Les autres membres peuvent contribuer, mais la personne désignée doit assurer le suivi dans Jira, mettre à jour le statut et vérifier le respect des critères d’acceptation.

## Kevin Mai

Rôle principal : Frontend, UI, maquettes Web et mobiles, expérience utilisateur. Dans cette version, Kevin Mai est responsable des récits qui correspondent le plus directement à son rôle. Les autres membres peuvent contribuer, mais la personne désignée doit assurer le suivi dans Jira, mettre à jour le statut et vérifier le respect des critères d’acceptation.

## Danensky Leveille

Rôle principal : scénarios utilisateurs, critères d’acceptation, QA, tests et validation. Dans cette version, Danensky Leveille est responsable des récits qui correspondent le plus directement à son rôle. Les autres membres peuvent contribuer, mais la personne désignée doit assurer le suivi dans Jira, mettre à jour le statut et vérifier le respect des critères d’acceptation.

## Jean Jacques Arquero

Rôle principal : Jira, GitHub, GitHub Pages, documentation, preuves et suivi du Scrum. Dans cette version, Jean-Jacques Arquero est responsable des récits qui correspondent le plus directement à son rôle. Les autres membres peuvent contribuer, mais la personne désignée doit assurer le suivi dans Jira, mettre à jour le statut et vérifier le respect des critères d’acceptation.

Figure 2 — Répartition globale des récits et des tâches par membre.

| Epic | Fonctionnalité | Récits | Responsable | Estimation | Priorités | Sprints |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| EPIC-01 | Site commercial et identité MealSaver | US-01, US-02, US-03 | Kevin Mai | 8 pts | Élevée 2 / Moyenne 1 / Basse 0 | Sprint 0 |
| EPIC-02 | Compte utilisateur et connexion | US-04, US-05, US-06 | Hafedh Dekhil | 12 pts | Élevée 2 / Moyenne 1 / Basse 0 | Sprint 1 |
| EPIC-03 | Foyer collaboratif | US-07, US-08, US-09 | Hafedh Dekhil | 11 pts | Élevée 1 / Moyenne 2 / Basse 0 | Sprint 1 |
| EPIC-04 | Inventaire alimentaire partagé | US-10, US-11, US-12 | Hafedh Dekhil | 13 pts | Élevée 3 / Moyenne 0 / Basse 0 | Sprint 1 |
| EPIC-05 | Scan intelligent MVP | US-13, US-14, US-15 | Hafedh Dekhil | 16 pts | Élevée 2 / Moyenne 1 / Basse 0 | Sprint 2 |
| EPIC-06 | Recettes anti-gaspillage | US-16, US-17, US-18 | Hafedh Dekhil | 18 pts | Élevée 2 / Moyenne 1 / Basse 0 | Sprint 2 |
| EPIC-07 | Liste d’épicerie collaborative | US-19, US-20, US-21 | Hafedh Dekhil | 13 pts | Élevée 2 / Moyenne 1 / Basse 0 | Sprint 1, Sprint 2 |
| EPIC-08 | Alertes anti-gaspillage | US-22, US-23, US-24 | Hafedh Dekhil | 13 pts | Élevée 2 / Moyenne 1 / Basse 0 | Sprint 1, Sprint 2 |
| EPIC-09 | Tableau de bord | US-25, US-26, US-27 | Kevin Mai | 11 pts | Élevée 2 / Moyenne 1 / Basse 0 | Sprint 1 |
| EPIC-10 | Profil et préférences | US-28, US-29, US-30 | Kevin Mai | 8 pts | Élevée 0 / Moyenne 3 / Basse 0 | Sprint 2 |
| EPIC-11 | Dépenses et budget partagé | US-31, US-32, US-33 | Hafedh Dekhil | 12 pts | Élevée 0 / Moyenne 0 / Basse 3 | Sprint 3 / optionnel |
| EPIC-12 | Documentation, Jira, GitHub et déploiement | US-34, US-35, US-36 | Jean Jacques Arquero | 9 pts | Élevée 3 / Moyenne 0 / Basse 0 | Sprint 0 |

# 3. Planification des sprints

Les récits sont placés dans les sprints en fonction de leur priorité et de leurs dépendances. Le Sprint 0 sert à préparer l’environnement, le site de démonstration et le suivi. Le Sprint 1 livre le cœur opérationnel du produit. Le Sprint 2 ajoute la dimension intelligente et les recommandations. Le Sprint 3 conserve les fonctions optionnelles et les améliorations à risque.

| Sprint | Objectif de sprint | Récits engagés / prévus | Charge |
| --- | --- | --- | --- |
| Sprint 0 | Mettre en place le cadre de travail, la vitrine, Jira, GitHub et la documentation de revue. | US-01 Consulter la vitrine MealSaver US-02 Comprendre la solution proposée US-03 Demander l’accès ou ouvrir la démo US-34 Suivre le projet dans Jira US-35 Accéder au projet en ligne US-36 Préparer la documentation de revue | 17 pts |
| Sprint 1 | Rendre démontrable le parcours principal : compte, foyer, inventaire, liste, alertes et tableau de bord. | US-04 Se connecter au compte US-05 Créer un compte US-06 Se déconnecter du compte US-07 Créer un foyer US-08 Inviter un membre US-09 Consulter les membres du foyer US-10 Ajouter un aliment US-11 Modifier un aliment US-12 Supprimer un aliment US-19 Ajouter un article à la liste US-21 Cocher un article acheté US-22 Recevoir une alerte d’expiration US-23 Voir les alertes dans le tableau de bord US-25 Voir le résumé du foyer US-26 Accéder rapidement aux actions principales US-27 Voir les économies estimées | 65 pts |
| Sprint 2 | Ajouter la dimension intelligente : scan MVP, recettes, liens alertes-recettes et préférences. | US-13 Scanner ou téléverser un aliment US-14 Valider ou corriger le résultat du scan US-15 Utiliser une saisie manuelle si le scan échoue US-16 Recevoir une recette US-17 Voir les ingrédients disponibles et manquants US-18 Prioriser les aliments proches de l’expiration US-20 Ajouter les ingrédients manquants d’une recette à la liste US-24 Relier une alerte à une recette US-28 Consulter son profil US-29 Modifier ses préférences alimentaires US-30 Gérer les notifications | 50 pts |
| Sprint 3 / optionnel | Traiter les fonctions secondaires, notamment le budget partagé, si la capacité le permet. | US-31 Ajouter une dépense US-32 Voir le total par membre US-33 Reporter le budget si le temps manque | 12 pts |

# 4. Détail EPIC → US → Critères d’acceptation → Tasks

Cette section est directement utilisable dans Jira. Dans Jira, l’Epic correspond à la fonctionnalité, le récit correspond à la Story, et les tâches peuvent être saisies comme sous-tâches ou comme tâches rattachées au récit, selon la configuration du projet.

# EPIC-01 — Site commercial et identité MealSaver

Présenter MealSaver comme un produit clair, crédible et démontrable. Cette fonctionnalité vise à expliquer la valeur du gaspillage, à présenter la solution et à donner accès à la démonstration publique.

| Responsable Epic | Support | Nombre de récits | Estimation totale |
| --- | --- | --- | --- |
| Kevin Mai | Jean Jacques Arquero | 3 | 8 pts |

## US-01 — Consulter la vitrine MealSaver

En tant que visiteur, je veux consulter une page d’accueil professionnelle pour comprendre rapidement la valeur de MealSaver.

| Priorité | Estimation | Sprint | Responsable | Support |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Élevée / Must | 3 pts | Sprint 0 | Kevin Mai | Jean Jacques Arquero |

### Critères d’acceptation

Le nom MealSaver et le logo horizontal sont visibles dès l’accueil.

La proposition de valeur anti-gaspillage est lisible sans défilement excessif.

Le visiteur comprend en moins de 30 secondes que le produit combine inventaire, recettes, liste et alertes.

L’affichage est correct sur ordinateur et sur mobile, sans débordement horizontal.

### Tasks

| ID | Tâche | Responsable | Sprint |
| --- | --- | --- | --- |
| TASK-01 | Intégrer le logo MealSaver horizontal | Kevin Mai | Sprint 0 |
| TASK-02 | Créer la page Accueil | Kevin Mai | Sprint 0 |
| TASK-07 | Vérifier le responsive Web/mobile | Kevin Mai | Sprint 0 |

## US-02 — Comprendre la solution proposée

En tant que visiteur, je veux consulter une page Solution afin de comprendre le problème traité et la réponse proposée par MealSaver.

| Priorité | Estimation | Sprint | Responsable | Support |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Moyenne / Should | 3 pts | Sprint 0 | Kevin Mai | Hafedh Dekhil |

### Critères d’acceptation

La page explique le problème des achats en double et des aliments oubliés.

La page explique le rôle de l’inventaire collaboratif.

Le parcours inventaire → alerte → recette → liste est illustré.

Le texte reste compréhensible sans explication orale.

### Tasks

| ID | Tâche | Responsable | Sprint |
| --- | --- | --- | --- |
| TASK-03 | Créer la page Solution | Kevin Mai | Sprint 0 |
| TASK-03A | Rédiger le texte problème / solution | Kevin Mai | Sprint 0 |
| TASK-03B | Ajouter un visuel explicatif du parcours MealSaver | Kevin Mai | Sprint 0 |

## US-03 — Demander l’accès ou ouvrir la démo

En tant que visiteur, je veux accéder facilement à la démo, demander un accès pour essayer MealSaver ou exprimer mon intérêt.

| Priorité | Estimation | Sprint | Responsable | Support |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Élevée / Must | 2 pts | Sprint 0 | Jean Jacques Arquero | Kevin Mai |

### Critères d’acceptation

Un bouton « Voir la démo » est visible sur la page d’accueil.

Un bouton « Demander l’accès » est visible et renvoie à la bonne section.

Le lien GitHub Pages est public et fonctionnel.

La navigation permet de revenir à l’accueil d’un clic.

### Tasks

| ID | Tâche | Responsable | Sprint |
| --- | --- | --- | --- |
| TASK-04 | Créer la page Produit | Kevin Mai | Sprint 0 |
| TASK-05 | Créer la page Impact | Kevin Mai | Sprint 0 |
| TASK-06 | Créer la page Offre | Kevin Mai | Sprint 0 |
| TASK-08 | Publier le site sur GitHub Pages | Jean Jacques Arquero | Sprint 0 |

# EPIC-02 — Compte utilisateur et connexion

Permettre à un utilisateur d’accéder à son espace MealSaver en toute sécurité. Cette fonctionnalité conditionne l’accès au foyer, à l’inventaire et aux données partagées.

| Responsable Epic | Support | Nombre de récits | Estimation totale |
| --- | --- | --- | --- |
| Hafedh Dekhil | Kevin Mai / Danensky Leveille | 3 | 12 pts |

## US-04 — Se connecter au compte

En tant qu’utilisateur, je veux me connecter pour accéder à mon foyer et à mon inventaire.

| Priorité | Estimation | Sprint | Responsable | Support |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Élevée / Must | 5 pts | Sprint 1 | Hafedh Dekhil | Kevin Mai / Danensky Leveille |

### Critères d’acceptation

L’utilisateur peut saisir son adresse courriel et son mot de passe.

Des identifiants valides donnent accès au tableau de bord en moins de 3 secondes.

Des identifiants invalides affichent un message clair.

Les pages internes sont bloquées pour un utilisateur non connecté.

### Tasks

| ID | Tâche | Responsable | Sprint |
| --- | --- | --- | --- |
| TASK-09 | Définir les champs du compte utilisateur | Hafedh Dekhil | Sprint 1 |
| TASK-12 | Développer l’écran de connexion | Kevin Mai | Sprint 1 |
| TASK-13 | Développer la logique de session | Hafedh Dekhil | Sprint 1 |
| TASK-14 | Tester connexion réussie et connexion refusée | Danensky Leveille | Sprint 1 |

## US-05 — Créer un compte

En tant que nouvel utilisateur, je veux créer un compte pour utiliser MealSaver avec mon foyer.

| Priorité | Estimation | Sprint | Responsable | Support |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Élevée / Must | 5 pts | Sprint 1 | Hafedh Dekhil | Kevin Mai |

### Critères d’acceptation

L’utilisateur peut saisir son nom, son adresse courriel et son mot de passe.

Le courriel doit être valide et unique.

Le mot de passe respecte les règles minimales de sécurité.

Après la création, l’utilisateur peut accéder à MealSaver.

### Tasks

| ID | Tâche | Responsable | Sprint |
| --- | --- | --- | --- |
| TASK-10 | Créer la maquette inscription / connexion | Kevin Mai | Sprint 1 |
| TASK-11 | Créer le modèle User | Hafedh Dekhil | Sprint 1 |
| TASK-11A | Ajouter les validations du formulaire d’inscription | Hafedh Dekhil | Sprint 1 |
| TASK-14A | Tester la création de compte | Danensky Leveille | Sprint 1 |

## US-06 — Se déconnecter du compte

En tant qu’utilisateur connecté, je veux me déconnecter afin de protéger l’accès à mes données.

| Priorité | Estimation | Sprint | Responsable | Support |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Moyenne / Should | 2 pts | Sprint 1 | Hafedh Dekhil | Kevin Mai / Danensky Leveille |

### Critères d’acceptation

Un bouton « Déconnexion » est disponible dans l’espace utilisateur.

La session est fermée après confirmation.

L’utilisateur est redirigé vers la page d’accueil ou la page de connexion.

Les pages internes ne sont plus accessibles après la déconnexion.

### Tasks

| ID | Tâche | Responsable | Sprint |
| --- | --- | --- | --- |
| TASK-13A | Ajouter la fonction de déconnexion | Hafedh Dekhil | Sprint 1 |
| TASK-13B | Protéger les routes internes | Hafedh Dekhil | Sprint 1 |
| TASK-14B | Tester la déconnexion | Danensky Leveille | Sprint 1 |

# EPIC-03 — Foyer collaboratif

Créer le groupe familial ou collectif qui partage les mêmes données. Le foyer est la base de la collaboration : inventaire commun, liste commune, alertes communes et responsabilités partagées.

| Responsable Epic | Support | Nombre de récits | Estimation totale |
| --- | --- | --- | --- |
| Hafedh Dekhil | Kevin Mai / Danensky Leveille | 3 | 11 pts |

## US-07 — Créer un foyer

En tant qu’utilisateur, je veux créer un foyer afin de partager l’inventaire avec les membres de mon groupe.

| Priorité | Estimation | Sprint | Responsable | Support |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Élevée / Must | 5 pts | Sprint 1 | Hafedh Dekhil | Kevin Mai |

### Critères d’acceptation

L’utilisateur peut créer un foyer avec un nom.

Le créateur devient propriétaire du foyer.

Le foyer apparaît dans le tableau de bord.

Les données du foyer ne sont visibles que par ses membres.

### Tasks

| ID | Tâche | Responsable | Sprint |
| --- | --- | --- | --- |
| TASK-15 | Définir les rôles : propriétaire, membre, invité | Hafedh Dekhil | Sprint 1 |
| TASK-17 | Créer les modèles Household, Member, Invitation | Hafedh Dekhil | Sprint 1 |
| TASK-18 | Développer la création d’un foyer | Hafedh Dekhil | Sprint 1 |

## US-08 — Inviter un membre

En tant que responsable du foyer, je souhaite inviter un membre afin de lui permettre de participer aux achats et à l’inventaire.

| Priorité | Estimation | Sprint | Responsable | Support |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Moyenne / Should | 3 pts | Sprint 1 | Danensky Leveille | Hafedh Dekhil / Kevin Mai |

### Critères d’acceptation

Le propriétaire peut saisir l’adresse de courriel d’un membre à inviter.

Une invitation est créée avec le statut « en attente ».

Le membre invité peut rejoindre le foyer.

Un membre déjà invité ne reçoit pas d'invitation en double.

### Tasks

| ID | Tâche | Responsable | Sprint |
| --- | --- | --- | --- |
| TASK-16 | Créer la maquette de la page Groupe | Kevin Mai | Sprint 1 |
| TASK-20 | Préparer l’invitation d’un membre | Danensky Leveille | Sprint 1 |
| TASK-21 | Tester création foyer et ajout membre | Danensky Leveille | Sprint 1 |

## US-09 — Consulter les membres du foyer

En tant que membre du foyer, je veux voir les autres membres afin de savoir qui participe à l’inventaire et aux achats.

| Priorité | Estimation | Sprint | Responsable | Support |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Moyenne / Should | 3 pts | Sprint 1 | Kevin Mai | Danensky Leveille |

### Critères d’acceptation

La page Groupe affiche la liste des membres.

Chaque membre possède un nom et un rôle.

Le propriétaire est identifiable.

Les invitations en attente sont visibles séparément.

### Tasks

| ID | Tâche | Responsable | Sprint |
| --- | --- | --- | --- |
| TASK-19 | Afficher les membres du foyer | Kevin Mai | Sprint 1 |
| TASK-19A | Afficher les rôles des membres | Kevin Mai | Sprint 1 |
| TASK-19B | Afficher les invitations en attente | Kevin Mai | Sprint 1 |

# EPIC-04 — Inventaire alimentaire partagé

Gérer les aliments disponibles dans le foyer. L’inventaire est la fonctionnalité centrale : sans lui, les alertes, les recettes et la liste intelligente perdent de leur valeur.

| Responsable Epic | Support | Nombre de récits | Estimation totale |
| --- | --- | --- | --- |
| Hafedh Dekhil | Kevin Mai / Danensky Leveille | 3 | 13 pts |

## US-10 — Ajouter un aliment

En tant que membre du foyer, je veux ajouter un aliment afin de maintenir l’inventaire commun à jour.

| Priorité | Estimation | Sprint | Responsable | Support |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Élevée / Must | 5 pts | Sprint 1 | Hafedh Dekhil | Kevin Mai |

### Critères d’acceptation

L’utilisateur peut saisir le nom de l’aliment.

L’utilisateur peut entrer la quantité.

L’utilisateur peut choisir un emplacement : le frigo, le garde-manger ou le congélateur.

L’utilisateur peut ajouter une date d’expiration.

L’aliment apparaît dans l’inventaire partagé.

### Tasks

| ID | Tâche | Responsable | Sprint |
| --- | --- | --- | --- |
| TASK-22 | Définir les champs : nom, quantité, lieu, date d’expiration | Hafedh Dekhil | Sprint 1 |
| TASK-23 | Créer le modèle FoodItem | Hafedh Dekhil | Sprint 1 |
| TASK-24 | Créer la maquette Inventaire | Kevin Mai | Sprint 1 |
| TASK-25 | Développer l’ajout d’un aliment | Hafedh Dekhil | Sprint 1 |

## US-11 — Modifier un aliment

En tant que membre du foyer, je veux modifier un aliment afin de corriger une quantité, un lieu ou une date d’expiration.

| Priorité | Estimation | Sprint | Responsable | Support |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Élevée / Must | 5 pts | Sprint 1 | Hafedh Dekhil | Kevin Mai / Danensky Leveille |

### Critères d’acceptation

L’utilisateur peut modifier le nom, la quantité, le lieu ou la date.

Les changements sont sauvegardés.

Les changements sont visibles dans l’inventaire.

Les autres membres voient la version mise à jour.

### Tasks

| ID | Tâche | Responsable | Sprint |
| --- | --- | --- | --- |
| TASK-26 | Développer la modification d’un aliment | Hafedh Dekhil | Sprint 1 |
| TASK-28 | Ajouter les filtres : frigo, garde-manger, à consommer | Kevin Mai | Sprint 1 |
| TASK-29 | Tester ajout, modification et suppression | Danensky Leveille | Sprint 1 |

## US-12 — Supprimer un aliment

En tant que membre du foyer, je veux supprimer un aliment afin de retirer un produit indisponible.

| Priorité | Estimation | Sprint | Responsable | Support |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Élevée / Must | 3 pts | Sprint 1 | Hafedh Dekhil | Danensky Leveille |

### Critères d’acceptation

L’utilisateur peut supprimer un aliment.

Une confirmation est requise avant la suppression.

L’aliment supprimé ne s’affiche plus dans l’inventaire.

L’action est prise en compte dans la vue du foyer.

### Tasks

| ID | Tâche | Responsable | Sprint |
| --- | --- | --- | --- |
| TASK-27 | Développer la suppression d’un aliment | Hafedh Dekhil | Sprint 1 |
| TASK-27A | Ajouter une confirmation avant suppression | Kevin Mai | Sprint 1 |
| TASK-29A | Tester suppression et annulation | Danensky Leveille | Sprint 1 |

# EPIC-05 — Scan intelligent MVP

Accélérer l’ajout d’aliments à partir d’une image tout en conservant une validation humaine. Cette fonctionnalité apporte une dimension intelligente au projet sans dépendre d’un objet connecté.

| Responsable Epic | Support | Nombre de récits | Estimation totale |
| --- | --- | --- | --- |
| Hafedh Dekhil | Kevin Mai / Danensky Leveille | 3 | 16 pts |

## US-13 — Scanner ou téléverser un aliment

En tant qu’utilisateur, je veux téléverser ou prendre une photo d’un aliment afin d’obtenir une proposition d’identification.

| Priorité | Estimation | Sprint | Responsable | Support |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Élevée / Must | 8 pts | Sprint 2 | Hafedh Dekhil | Kevin Mai |

### Critères d’acceptation

L’utilisateur peut téléverser une image ou utiliser une photo.

Le système affiche une prévisualisation de l’image.

Le système détecte un aliment.

Le résultat indique qu’une validation manuelle est nécessaire.

### Tasks

| ID | Tâche | Responsable | Sprint |
| --- | --- | --- | --- |
| TASK-30 | Définir la dimension intelligente du scan MVP | Hafedh Dekhil | Sprint 2 |
| TASK-31 | Créer la maquette Scan | Kevin Mai | Sprint 2 |
| TASK-33 | Développer le téléversement d’image | Kevin Mai | Sprint 2 |
| TASK-35 | Afficher le résultat détecté | Kevin Mai | Sprint 2 |

## US-14 — Valider ou corriger le résultat du scan

En tant qu’utilisateur, je veux corriger ou confirmer le résultat du scan afin d’éviter les erreurs dans l’inventaire.

| Priorité | Estimation | Sprint | Responsable | Support |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Élevée / Must | 5 pts | Sprint 2 | Hafedh Dekhil | Kevin Mai / Danensky Leveille |

### Critères d’acceptation

L’utilisateur peut confirmer le résultat proposé.

L’utilisateur peut corriger le nom de l’aliment.

L’utilisateur peut ajouter ou corriger la quantité.

Aucun aliment n’est ajouté sans validation manuelle.

### Tasks

| ID | Tâche | Responsable | Sprint |
| --- | --- | --- | --- |
| TASK-32 | Définir le scénario si le scan se trompe | Hafedh Dekhil | Sprint 2 |
| TASK-36 | Ajouter la validation manuelle | Kevin Mai | Sprint 2 |
| TASK-37 | Ajouter l’aliment validé à l’inventaire | Hafedh Dekhil | Sprint 2 |

## US-15 — Utiliser une saisie manuelle si le scan échoue

En tant qu’utilisateur, je veux saisir l’aliment manuellement si le scan échoue afin de continuer à utiliser MealSaver même sans analyse automatique.

| Priorité | Estimation | Sprint | Responsable | Support |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Moyenne / Should | 3 pts | Sprint 2 | Hafedh Dekhil | Danensky Leveille |

### Critères d’acceptation

Si le scan échoue, un message clair s’affiche.

L’utilisateur peut passer à l’ajout manuel.

L’utilisateur peut remplir les champs de base de l’aliment.

Le produit reste utilisable même sans scan intelligent.

### Tasks

| ID | Tâche | Responsable | Sprint |
| --- | --- | --- | --- |
| TASK-34 | Développer le service d’analyse MVP | Hafedh Dekhil | Sprint 2 |
| TASK-34A | Ajouter le message d’échec du scan | Kevin Mai | Sprint 2 |
| TASK-38 | Tester scan correct, scan incorrect et correction manuelle | Danensky Leveille | Sprint 2 |

# EPIC-06 — Recettes anti-gaspillage

Transformer l’inventaire en actions concrètes de cuisine. Les recettes doivent utiliser les ingrédients déjà présents, indiquer les ingrédients manquants et prioriser ceux qui expirent bientôt.

| Responsable Epic | Support | Nombre de récits | Estimation totale |
| --- | --- | --- | --- |
| Hafedh Dekhil | Kevin Mai / Danensky Leveille | 3 | 18 pts |

## US-16 — Recevoir une recette

En tant que membre du foyer, je souhaite recevoir une recette élaborée à partir des ingrédients disponibles afin de réduire le gaspillage.

| Priorité | Estimation | Sprint | Responsable | Support |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Élevée / Must | 8 pts | Sprint 2 | Hafedh Dekhil | Kevin Mai |

### Critères d’acceptation

Le système consulte l’inventaire du foyer.

Le système propose au moins une recette.

La recette utilise au moins un aliment présent dans l’inventaire.

Les aliments proches de l’expiration sont priorisés.

### Tasks

| ID | Tâche | Responsable | Sprint |
| --- | --- | --- | --- |
| TASK-39 | Définir les règles de suggestion de recettes | Hafedh Dekhil | Sprint 2 |
| TASK-40 | Créer le modèle Recipe | Hafedh Dekhil | Sprint 2 |
| TASK-42 | Créer la maquette Recettes | Kevin Mai | Sprint 2 |
| TASK-44 | Comparer recette et inventaire | Hafedh Dekhil | Sprint 2 |

## US-17 — Voir les ingrédients disponibles et manquants

En tant que utilisateur, je veux voir les ingrédients disponibles et manquants afin de savoir ce que je peux cuisiner et ce que je dois acheter.

| Priorité | Estimation | Sprint | Responsable | Support |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Élevée / Must | 5 pts | Sprint 2 | Kevin Mai | Hafedh Dekhil / Danensky Leveille |

### Critères d’acceptation

La recette distingue les ingrédients disponibles des ingrédients manquants.

Les ingrédients disponibles sont associés à l’inventaire du foyer.

Les ingrédients manquants sont affichés clairement.

L’utilisateur peut choisir les ingrédients à ajouter à la liste.

### Tasks

| ID | Tâche | Responsable | Sprint |
| --- | --- | --- | --- |
| TASK-41 | Créer le modèle RecipeIngredient | Hafedh Dekhil | Sprint 2 |
| TASK-46 | Afficher ingrédients disponibles et manquants | Kevin Mai | Sprint 2 |
| TASK-47 | Tester la suggestion de recette selon l’inventaire | Danensky Leveille | Sprint 2 |

## US-18 — Prioriser les aliments proches de l’expiration

En tant que membre du foyer, je veux que les recettes priorisent les aliments proches de l’expiration afin de réduire les pertes alimentaires.

| Priorité | Estimation | Sprint | Responsable | Support |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Moyenne / Should | 5 pts | Sprint 2 | Hafedh Dekhil | Kevin Mai |

### Critères d’acceptation

Les aliments urgents sont pris en compte dans les suggestions.

Une recette utilisant un aliment proche de l’expiration est mise en avant.

L’utilisateur comprend pourquoi cette recette est recommandée.

Le système reste utilisable même si aucune recette exacte n’est trouvée.

### Tasks

| ID | Tâche | Responsable | Sprint |
| --- | --- | --- | --- |
| TASK-43 | Créer une base de recettes de démonstration | Kevin Mai | Sprint 2 |
| TASK-45 | Prioriser les aliments proches de l’expiration | Hafedh Dekhil | Sprint 2 |
| TASK-45A | Afficher la raison de recommandation | Kevin Mai | Sprint 2 |

# EPIC-07 — Liste d’épicerie collaborative

Permettre aux membres du foyer de collaborer sur les achats. La liste doit réduire les oublis, éviter les doublons et montrer ce qui est déjà acheté.

| Responsable Epic | Support | Nombre de récits | Estimation totale |
| --- | --- | --- | --- |
| Hafedh Dekhil | Kevin Mai / Danensky Leveille | 3 | 13 pts |

## US-19 — Ajouter un article à la liste

En tant que utilisateur, je veux ajouter un article à la liste d’épicerie collaborative afin de indiquer aux membres du foyer quoi acheter.

| Priorité | Estimation | Sprint | Responsable | Support |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Élevée / Must | 5 pts | Sprint 1 | Hafedh Dekhil | Kevin Mai |

### Critères d’acceptation

L’utilisateur peut ajouter un article avec un nom.

L’article apparaît dans la liste collaborative.

Les autres membres peuvent voir l’article.

Un article déjà présent n’est pas ajouté en double.

### Tasks

| ID | Tâche | Responsable | Sprint |
| --- | --- | --- | --- |
| TASK-48 | Définir les champs d’un article de liste | Hafedh Dekhil | Sprint 1 |
| TASK-49 | Créer le modèle ShoppingItem | Hafedh Dekhil | Sprint 1 |
| TASK-50 | Créer la maquette Liste collaborative | Kevin Mai | Sprint 1 |
| TASK-51 | Développer l’ajout manuel d’un article | Hafedh Dekhil | Sprint 1 |

## US-20 — Ajouter les ingrédients manquants d’une recette à la liste

En tant que utilisateur, je veux ajouter les ingrédients manquants d’une recette à la liste afin de préparer les achats nécessaires.

| Priorité | Estimation | Sprint | Responsable | Support |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Moyenne / Should | 5 pts | Sprint 2 | Hafedh Dekhil | Kevin Mai / Danensky Leveille |

### Critères d’acceptation

Les ingrédients manquants peuvent être ajoutés à la liste.

L’article ajouté contient un nom et une quantité si disponible.

Les doublons sont évités ou fusionnés.

Les membres du foyer voient les nouveaux articles.

### Tasks

| ID | Tâche | Responsable | Sprint |
| --- | --- | --- | --- |
| TASK-52 | Développer l’ajout automatique depuis une recette | Hafedh Dekhil | Sprint 2 |
| TASK-52A | Fusionner les doublons dans la liste | Hafedh Dekhil | Sprint 2 |
| TASK-55 | Tester ajout, coche, assignation et suppression | Danensky Leveille | Sprint 2 |

## US-21 — Cocher un article acheté

En tant que membre du foyer, je veux cocher un article acheté afin de montrer aux autres membres que l’achat est fait.

| Priorité | Estimation | Sprint | Responsable | Support |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Élevée / Must | 3 pts | Sprint 1 | Danensky Leveille | Kevin Mai |

### Critères d’acceptation

Un article peut être marqué comme acheté.

Un article acheté reste visible avec un statut différent.

Le statut peut être modifié de nouveau si l’utilisateur s’est trompé.

Le membre responsable de l’achat peut être affiché.

### Tasks

| ID | Tâche | Responsable | Sprint |
| --- | --- | --- | --- |
| TASK-53 | Développer le statut acheté / non acheté | Kevin Mai | Sprint 1 |
| TASK-54 | Ajouter l’assignation à un membre | Kevin Mai | Sprint 1 |
| TASK-55A | Tester la synchronisation de la liste | Danensky Leveille | Sprint 1 |

# EPIC-08 — Alertes anti-gaspillage

Mettre en évidence les aliments qui doivent être consommés rapidement. Les alertes rendent la valeur anti-gaspillage visible et déclenchent des actions vers l’inventaire ou les recettes.

| Responsable Epic | Support | Nombre de récits | Estimation totale |
| --- | --- | --- | --- |
| Hafedh Dekhil | Kevin Mai / Danensky Leveille | 3 | 13 pts |

## US-22 — Recevoir une alerte d’expiration

En tant que membre du foyer, je veux recevoir une alerte lorsqu’un aliment approche de sa date d’expiration afin de le consommer à temps.

| Priorité | Estimation | Sprint | Responsable | Support |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Élevée / Must | 5 pts | Sprint 1 | Hafedh Dekhil | Danensky Leveille |

### Critères d’acceptation

Le système calcule le nombre de jours avant expiration.

Les aliments expirés ou proches de l’expiration sont mis en évidence.

Une alerte affiche le nom de l’aliment.

Une alerte affiche le délai restant.

### Tasks

| ID | Tâche | Responsable | Sprint |
| --- | --- | --- | --- |
| TASK-56 | Définir les seuils : aujourd’hui, demain, 3 jours | Hafedh Dekhil | Sprint 1 |
| TASK-58 | Développer le calcul des jours restants | Hafedh Dekhil | Sprint 1 |
| TASK-61 | Tester aliment expiré, urgent et non urgent | Danensky Leveille | Sprint 1 |

## US-23 — Voir les alertes dans le tableau de bord

En tant que utilisateur, je veux voir les alertes dans le tableau de bord afin de connaître rapidement les aliments prioritaires.

| Priorité | Estimation | Sprint | Responsable | Support |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Élevée / Must | 5 pts | Sprint 1 | Kevin Mai | Hafedh Dekhil |

### Critères d’acceptation

Les alertes sont visibles dans le tableau de bord.

Les aliments les plus urgents apparaissent en premier.

Le délai est affiché clairement.

L’utilisateur peut accéder à l’aliment concerné.

### Tasks

| ID | Tâche | Responsable | Sprint |
| --- | --- | --- | --- |
| TASK-57 | Créer la maquette Alertes | Kevin Mai | Sprint 1 |
| TASK-59 | Afficher les alertes dans le tableau de bord | Kevin Mai | Sprint 1 |
| TASK-59A | Trier les alertes par urgence | Hafedh Dekhil | Sprint 1 |

## US-24 — Relier une alerte à une recette

En tant que utilisateur, je veux accéder à une recette à partir d’une alerte afin de utiliser rapidement l’aliment urgent.

| Priorité | Estimation | Sprint | Responsable | Support |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Moyenne / Should | 3 pts | Sprint 2 | Hafedh Dekhil | Kevin Mai / Danensky Leveille |

### Critères d’acceptation

Une alerte peut proposer une action vers les recettes.

La recette proposée utilise l’aliment concerné.

L’utilisateur comprend le lien entre alerte et recette.

Si aucune recette n’est trouvée, une option de recherche ou de saisie reste disponible.

### Tasks

| ID | Tâche | Responsable | Sprint |
| --- | --- | --- | --- |
| TASK-60 | Relier une alerte à des recettes proposées | Hafedh Dekhil | Sprint 2 |
| TASK-60A | Afficher une action Voir les recettes | Kevin Mai | Sprint 2 |
| TASK-60B | Tester le lien alerte → recette | Danensky Leveille | Sprint 2 |

# EPIC-09 — Tableau de bord

Donner une vue immédiate de la situation du foyer. Le tableau de bord doit montrer les priorités, les actions rapides, les alertes et l’impact concret de MealSaver.

| Responsable Epic | Support | Nombre de récits | Estimation totale |
| --- | --- | --- | --- |
| Kevin Mai | Hafedh Dekhil / Danensky Leveille | 3 | 11 pts |

## US-25 — Voir le résumé du foyer

En tant que utilisateur, je veux voir un tableau de bord afin de connaître rapidement les aliments à consommer, les économies et les actions importantes.

| Priorité | Estimation | Sprint | Responsable | Support |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Élevée / Must | 5 pts | Sprint 1 | Kevin Mai | Hafedh Dekhil |

### Critères d’acceptation

Le tableau de bord affiche le nombre d’aliments à consommer bientôt.

Le tableau de bord affiche le nombre total d’aliments.

Le tableau de bord affiche les alertes importantes.

L’affichage reste clair sur mobile et ordinateur.

### Tasks

| ID | Tâche | Responsable | Sprint |
| --- | --- | --- | --- |
| TASK-62 | Définir les indicateurs du dashboard | Hafedh Dekhil | Sprint 1 |
| TASK-63 | Créer la maquette Dashboard Web | Kevin Mai | Sprint 1 |
| TASK-64 | Créer la maquette Dashboard mobile | Kevin Mai | Sprint 1 |
| TASK-65 | Afficher le nombre d’aliments à consommer | Kevin Mai | Sprint 1 |

## US-26 — Accéder rapidement aux actions principales

En tant que utilisateur, je veux accéder rapidement à l’inventaire, au scan, aux recettes et à la liste afin de agir sans chercher dans plusieurs menus.

| Priorité | Estimation | Sprint | Responsable | Support |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Élevée / Must | 3 pts | Sprint 1 | Kevin Mai | Hafedh Dekhil |

### Critères d’acceptation

Le tableau de bord contient des accès rapides.

L’utilisateur peut ouvrir l’inventaire depuis le dashboard.

L’utilisateur peut ouvrir le scan depuis le dashboard.

L’utilisateur peut ouvrir la liste ou les recettes depuis le dashboard.

### Tasks

| ID | Tâche | Responsable | Sprint |
| --- | --- | --- | --- |
| TASK-67 | Afficher les recettes suggérées | Kevin Mai | Sprint 1 |
| TASK-68 | Afficher les alertes prioritaires | Kevin Mai | Sprint 1 |
| TASK-68A | Ajouter les boutons d’accès rapide | Kevin Mai | Sprint 1 |

## US-27 — Voir les économies estimées

En tant que utilisateur, je veux voir une estimation des économies réalisées afin de comprendre l’impact concret de MealSaver.

| Priorité | Estimation | Sprint | Responsable | Support |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Moyenne / Should | 3 pts | Sprint 1 | Hafedh Dekhil | Kevin Mai / Danensky Leveille |

### Critères d’acceptation

Le tableau de bord affiche une estimation des économies.

Le calcul est simple et compréhensible.

L’économie est liée aux aliments consommés ou non gaspillés.

L’utilisateur comprend que le chiffre est une estimation.

### Tasks

| ID | Tâche | Responsable | Sprint |
| --- | --- | --- | --- |
| TASK-66 | Afficher les économies estimées | Hafedh Dekhil | Sprint 1 |
| TASK-66A | Définir la formule simple d’économie | Hafedh Dekhil | Sprint 1 |
| TASK-69 | Tester dashboard vide et dashboard avec données | Danensky Leveille | Sprint 1 |

# EPIC-10 — Profil et préférences

Permettre à l’utilisateur de personnaliser son expérience. Cette fonctionnalité est utile, mais elle ne bloque pas la valeur principale du MVP, donc elle est planifiée après les fonctions de base.

| Responsable Epic | Support | Nombre de récits | Estimation totale |
| --- | --- | --- | --- |
| Kevin Mai | Hafedh Dekhil / Danensky Leveille | 3 | 8 pts |

## US-28 — Consulter son profil

En tant que utilisateur, je veux consulter mon profil afin de vérifier mes informations personnelles dans MealSaver.

| Priorité | Estimation | Sprint | Responsable | Support |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Moyenne / Should | 2 pts | Sprint 2 | Kevin Mai | Hafedh Dekhil |

### Critères d’acceptation

L’utilisateur peut voir son nom affiché.

L’utilisateur peut voir son courriel.

L’utilisateur peut accéder à ses préférences.

Les informations sont affichées de façon claire.

### Tasks

| ID | Tâche | Responsable | Sprint |
| --- | --- | --- | --- |
| TASK-70 | Définir les préférences minimales du MVP | Hafedh Dekhil | Sprint 2 |
| TASK-71 | Créer la maquette Profil | Kevin Mai | Sprint 2 |
| TASK-73 | Développer l’écran Profil | Kevin Mai | Sprint 2 |

## US-29 — Modifier ses préférences alimentaires

En tant que utilisateur, je veux modifier mes préférences alimentaires afin de adapter les recettes proposées à mon foyer.

| Priorité | Estimation | Sprint | Responsable | Support |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Moyenne / Should | 3 pts | Sprint 2 | Kevin Mai | Hafedh Dekhil / Danensky Leveille |

### Critères d’acceptation

L’utilisateur peut modifier ses préférences de base.

Les préférences sont sauvegardées.

Les préférences peuvent être utilisées dans les recettes lorsque possible.

L’utilisateur reçoit une confirmation après sauvegarde.

### Tasks

| ID | Tâche | Responsable | Sprint |
| --- | --- | --- | --- |
| TASK-72 | Créer la maquette Préférences | Kevin Mai | Sprint 2 |
| TASK-74 | Sauvegarder les préférences utilisateur | Hafedh Dekhil | Sprint 2 |
| TASK-75 | Tester modification des préférences | Danensky Leveille | Sprint 2 |

## US-30 — Gérer les notifications

En tant que utilisateur, je veux activer ou désactiver certaines notifications afin de contrôler les alertes reçues.

| Priorité | Estimation | Sprint | Responsable | Support |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Moyenne / Should | 3 pts | Sprint 2 | Kevin Mai | Hafedh Dekhil / Danensky Leveille |

### Critères d’acceptation

L’utilisateur peut activer ou désactiver les alertes d’expiration.

Le choix est sauvegardé.

Les préférences de notification sont faciles à comprendre.

Les changements prennent effet après sauvegarde.

### Tasks

| ID | Tâche | Responsable | Sprint |
| --- | --- | --- | --- |
| TASK-70A | Définir les préférences de notification | Hafedh Dekhil | Sprint 2 |
| TASK-72A | Ajouter les options de notification dans la maquette | Kevin Mai | Sprint 2 |
| TASK-75A | Tester activation et désactivation des notifications | Danensky Leveille | Sprint 2 |

# EPIC-11 — Dépenses et budget partagé

Suivre les dépenses alimentaires du foyer. Cette fonctionnalité apporte une valeur complémentaire, mais elle est volontairement placée en priorité basse afin de protéger le coeur du MVP.

| Responsable Epic | Support | Nombre de récits | Estimation totale |
| --- | --- | --- | --- |
| Hafedh Dekhil | Kevin Mai / Danensky Leveille | 3 | 12 pts |

## US-31 — Ajouter une dépense

En tant que membre du foyer, je veux ajouter une dépense afin de suivre les achats alimentaires du groupe.

| Priorité | Estimation | Sprint | Responsable | Support |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Basse / Could | 5 pts | Sprint 3 / optionnel | Hafedh Dekhil | Kevin Mai |

### Critères d’acceptation

L’utilisateur peut entrer un montant.

Le montant doit être positif.

L’utilisateur peut indiquer le membre qui a payé.

La dépense apparaît dans l’historique du foyer.

### Tasks

| ID | Tâche | Responsable | Sprint |
| --- | --- | --- | --- |
| TASK-76 | Décider si le budget est inclus ou reporté | Hafedh Dekhil | Sprint 3 / optionnel |
| TASK-78 | Créer le modèle Expense | Hafedh Dekhil | Sprint 3 / optionnel |
| TASK-79 | Créer la maquette Budget | Kevin Mai | Sprint 3 / optionnel |
| TASK-80 | Développer l’ajout d’une dépense | Hafedh Dekhil | Sprint 3 / optionnel |

## US-32 — Voir le total par membre

En tant que membre du foyer, je veux voir qui a payé quoi afin de mieux répartir les coûts.

| Priorité | Estimation | Sprint | Responsable | Support |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Basse / Could | 5 pts | Sprint 3 / optionnel | Hafedh Dekhil | Kevin Mai / Danensky Leveille |

### Critères d’acceptation

Le système calcule le total payé par chaque membre.

Le total général du foyer est affiché.

Les montants sont mis à jour lorsqu’une dépense est ajoutée.

Les erreurs de calcul sont évitées par validation.

### Tasks

| ID | Tâche | Responsable | Sprint |
| --- | --- | --- | --- |
| TASK-81 | Afficher le total par membre | Kevin Mai | Sprint 3 / optionnel |
| TASK-82 | Tester le calcul du total | Danensky Leveille | Sprint 3 / optionnel |
| TASK-82A | Tester l’ajout de plusieurs dépenses | Danensky Leveille | Sprint 3 / optionnel |

## US-33 — Reporter le budget si le temps manque

En tant que équipe projet, je veux pouvoir reporter la fonction budget afin de protéger le périmètre principal du MVP.

| Priorité | Estimation | Sprint | Responsable | Support |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Basse + Hors périmètre possible | 2 pts | Sprint 3 / optionnel | Hafedh Dekhil | Jean Jacques Arquero |

### Critères d’acceptation

La décision d’inclure ou reporter le budget est documentée.

La justification est liée au temps disponible en trois sprints.

La fonction budget est marquée comme priorité basse.

Le MVP reste cohérent sans cette fonction.

### Tasks

| ID | Tâche | Responsable | Sprint |
| --- | --- | --- | --- |
| TASK-77 | Justifier l’inclusion ou l’exclusion dans le périmètre MVP | Hafedh Dekhil | Sprint 3 / optionnel |
| TASK-77A | Documenter la décision dans Jira | Jean Jacques Arquero | Sprint 3 / optionnel |
| TASK-77B | Classer le budget en priorité basse ou optionnelle | Jean Jacques Arquero | Sprint 3 / optionnel |

# EPIC-12 — Documentation, Jira, GitHub et déploiement

Assurer le suivi, la traçabilité et la démonstration du projet. Cette fonctionnalité regroupe le carnet Jira, le dépôt GitHub, GitHub Pages, les captures et les documents de remise.

| Responsable Epic | Support | Nombre de récits | Estimation totale |
| --- | --- | --- | --- |
| Jean Jacques Arquero | Toute l’équipe | 3 | 9 pts |

## US-34 — Suivre le projet dans Jira

En tant que membre de l’équipe, je veux suivre les tâches dans Jira afin de connaître l’état réel du projet.

| Priorité | Estimation | Sprint | Responsable | Support |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Élevée / Must | 3 pts | Sprint 0 | Jean Jacques Arquero | Danensky Leveille |

### Critères d’acceptation

Les Epics principales sont créées dans Jira.

Les User Stories sont rattachées aux Epics.

Les tâches sont assignées à des responsables.

Les priorités et statuts reflètent l’état réel du travail.

### Tasks

| ID | Tâche | Responsable | Sprint |
| --- | --- | --- | --- |
| TASK-83 | Créer le projet Jira MealSaver Team | Jean Jacques Arquero | Sprint 0 |
| TASK-84 | Créer les Epics | Jean Jacques Arquero | Sprint 0 |
| TASK-85 | Créer les User Stories | Jean Jacques Arquero | Sprint 0 |
| TASK-86 | Ajouter les critères d’acceptation | Danensky Leveille | Sprint 0 |
| TASK-87 | Estimer et prioriser les récits | Jean Jacques Arquero | Sprint 0 |

## US-35 — Accéder au projet en ligne

En tant que enseignant, je veux accéder au dépôt, au site et aux documents afin de évaluer le travail de l’équipe.

| Priorité | Estimation | Sprint | Responsable | Support |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Élevée / Must | 3 pts | Sprint 0 | Jean Jacques Arquero | Hafedh Dekhil |

### Critères d’acceptation

Le dépôt GitHub est créé.

Le site GitHub Pages est publié.

Le lien Jira est disponible.

Les documents de conception sont accessibles.

Les liens sont transmis dans un seul message d’équipe.

### Tasks

| ID | Tâche | Responsable | Sprint |
| --- | --- | --- | --- |
| TASK-88 | Créer le dépôt GitHub | Jean Jacques Arquero | Sprint 0 |
| TASK-89 | Activer GitHub Pages | Jean Jacques Arquero | Sprint 0 |
| TASK-91 | Préparer les captures Jira / GitHub / site | Jean Jacques Arquero | Sprint 0 |
| TASK-92 | Préparer les liens à transmettre à l’enseignant | Jean Jacques Arquero | Sprint 0 |

## US-36 — Préparer la documentation de revue

En tant que équipe projet, je veux préparer la documentation de revue afin de présenter un projet clair et vérifiable.

| Priorité | Estimation | Sprint | Responsable | Support |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Élevée / Must | 3 pts | Sprint 0 | Jean Jacques Arquero | Toute l’équipe |

### Critères d’acceptation

Le README est rédigé.

Les documents A à E sont disponibles.

Les captures de preuves sont préparées.

La présentation de revue est prête.

Les responsabilités des membres sont claires.

### Tasks

| ID | Tâche | Responsable | Sprint |
| --- | --- | --- | --- |
| TASK-90 | Rédiger le README | Jean Jacques Arquero | Sprint 0 |
| TASK-93 | Préparer la présentation de revue | Jean Jacques Arquero | Sprint 0 |
| TASK-93A | Préparer les documents A à E | Toute l’équipe | Sprint 0 |
| TASK-93B | Préparer le document Responsabilités des membres | Jean Jacques Arquero | Sprint 0 |

# 5. Répartition détaillée par membre

Les tableaux suivants permettent à chaque membre de retrouver rapidement ses récits et ses tâches. La personne indiquée est responsable du suivi dans Jira, même si l’exécution peut être collaborative.

# Hafedh Dekhil

Rôle : Backend, architecture, données, logique métier et dimension intelligente. Hafedh Dekhil doit maintenir ses cartes à jour, indiquer les blocages et fournir les preuves nécessaires pendant la revue.

## Récits sous responsabilité principale

| Récit | Titre | Epic | Priorité | Pts | Sprint |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| US-04 | Se connecter au compte | EPIC-02 | Élevée / Must | 5 pts | Sprint 1 |
| US-05 | Créer un compte | EPIC-02 | Élevée / Must | 5 pts | Sprint 1 |
| US-06 | Se déconnecter du compte | EPIC-02 | Moyenne / Should | 2 pts | Sprint 1 |
| US-07 | Créer un foyer | EPIC-03 | Élevée / Must | 5 pts | Sprint 1 |
| US-10 | Ajouter un aliment | EPIC-04 | Élevée / Must | 5 pts | Sprint 1 |
| US-11 | Modifier un aliment | EPIC-04 | Élevée / Must | 5 pts | Sprint 1 |
| US-12 | Supprimer un aliment | EPIC-04 | Élevée / Must | 3 pts | Sprint 1 |
| US-13 | Scanner ou téléverser un aliment | EPIC-05 | Élevée / Must | 8 pts | Sprint 2 |
| US-14 | Valider ou corriger le résultat du scan | EPIC-05 | Élevée / Must | 5 pts | Sprint 2 |
| US-15 | Utiliser une saisie manuelle si le scan échoue | EPIC-05 | Moyenne / Should | 3 pts | Sprint 2 |
| US-16 | Recevoir une recette | EPIC-06 | Élevée / Must | 8 pts | Sprint 2 |
| US-18 | Prioriser les aliments proches de l’expiration | EPIC-06 | Moyenne / Should | 5 pts | Sprint 2 |
| US-19 | Ajouter un article à la liste | EPIC-07 | Élevée / Must | 5 pts | Sprint 1 |
| US-20 | Ajouter les ingrédients manquants d’une recette à la liste | EPIC-07 | Moyenne / Should | 5 pts | Sprint 2 |
| US-22 | Recevoir une alerte d’expiration | EPIC-08 | Élevée / Must | 5 pts | Sprint 1 |
| US-24 | Relier une alerte à une recette | EPIC-08 | Moyenne / Should | 3 pts | Sprint 2 |
| US-27 | Voir les économies estimées | EPIC-09 | Moyenne / Should | 3 pts | Sprint 1 |
| US-31 | Ajouter une dépense | EPIC-11 | Basse / Could | 5 pts | Sprint 3 / optionnel |
| US-32 | Voir le total par membre | EPIC-11 | Basse / Could | 5 pts | Sprint 3 / optionnel |
| US-33 | Reporter le budget si le temps manque | EPIC-11 | Basse + Hors périmètre possible | 2 pts | Sprint 3 / optionnel |

## Tâches sous responsabilité principale

| Tâche | Description | Epic | Récit | Sprint |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| TASK-09 | Définir les champs du compte utilisateur | EPIC-02 | US-04 | Sprint 1 |
| TASK-13 | Développer la logique de session | EPIC-02 | US-04 | Sprint 1 |
| TASK-11 | Créer le modèle User | EPIC-02 | US-05 | Sprint 1 |
| TASK-11A | Ajouter les validations du formulaire d’inscription | EPIC-02 | US-05 | Sprint 1 |
| TASK-13A | Ajouter la fonction de déconnexion | EPIC-02 | US-06 | Sprint 1 |
| TASK-13B | Protéger les routes internes | EPIC-02 | US-06 | Sprint 1 |
| TASK-15 | Définir les rôles : propriétaire, membre, invité | EPIC-03 | US-07 | Sprint 1 |
| TASK-17 | Créer les modèles Household, Member, Invitation | EPIC-03 | US-07 | Sprint 1 |
| TASK-18 | Développer la création d’un foyer | EPIC-03 | US-07 | Sprint 1 |
| TASK-22 | Définir les champs : nom, quantité, lieu, date d’expiration | EPIC-04 | US-10 | Sprint 1 |
| TASK-23 | Créer le modèle FoodItem | EPIC-04 | US-10 | Sprint 1 |
| TASK-25 | Développer l’ajout d’un aliment | EPIC-04 | US-10 | Sprint 1 |
| TASK-26 | Développer la modification d’un aliment | EPIC-04 | US-11 | Sprint 1 |
| TASK-27 | Développer la suppression d’un aliment | EPIC-04 | US-12 | Sprint 1 |
| TASK-30 | Définir la dimension intelligente du scan MVP | EPIC-05 | US-13 | Sprint 2 |
| TASK-32 | Définir le scénario si le scan se trompe | EPIC-05 | US-14 | Sprint 2 |
| TASK-37 | Ajouter l’aliment validé à l’inventaire | EPIC-05 | US-14 | Sprint 2 |
| TASK-34 | Développer le service d’analyse MVP | EPIC-05 | US-15 | Sprint 2 |
| TASK-39 | Définir les règles de suggestion de recettes | EPIC-06 | US-16 | Sprint 2 |
| TASK-40 | Créer le modèle Recipe | EPIC-06 | US-16 | Sprint 2 |
| TASK-44 | Comparer recette et inventaire | EPIC-06 | US-16 | Sprint 2 |
| TASK-41 | Créer le modèle RecipeIngredient | EPIC-06 | US-17 | Sprint 2 |
| TASK-45 | Prioriser les aliments proches de l’expiration | EPIC-06 | US-18 | Sprint 2 |
| TASK-48 | Définir les champs d’un article de liste | EPIC-07 | US-19 | Sprint 1 |
| TASK-49 | Créer le modèle ShoppingItem | EPIC-07 | US-19 | Sprint 1 |
| TASK-51 | Développer l’ajout manuel d’un article | EPIC-07 | US-19 | Sprint 1 |
| TASK-52 | Développer l’ajout automatique depuis une recette | EPIC-07 | US-20 | Sprint 2 |
| TASK-52A | Fusionner les doublons dans la liste | EPIC-07 | US-20 | Sprint 2 |
| TASK-56 | Définir les seuils : aujourd’hui, demain, 3 jours | EPIC-08 | US-22 | Sprint 1 |
| TASK-58 | Développer le calcul des jours restants | EPIC-08 | US-22 | Sprint 1 |
| TASK-59A | Trier les alertes par urgence | EPIC-08 | US-23 | Sprint 1 |
| TASK-60 | Relier une alerte à des recettes proposées | EPIC-08 | US-24 | Sprint 2 |
| TASK-62 | Définir les indicateurs du dashboard | EPIC-09 | US-25 | Sprint 1 |
| TASK-66 | Afficher les économies estimées | EPIC-09 | US-27 | Sprint 1 |
| TASK-66A | Définir la formule simple d’économie | EPIC-09 | US-27 | Sprint 1 |
| TASK-70 | Définir les préférences minimales du MVP | EPIC-10 | US-28 | Sprint 2 |
| TASK-74 | Sauvegarder les préférences utilisateur | EPIC-10 | US-29 | Sprint 2 |
| TASK-70A | Définir les préférences de notification | EPIC-10 | US-30 | Sprint 2 |
| TASK-76 | Décider si le budget est inclus ou reporté | EPIC-11 | US-31 | Sprint 3 / optionnel |
| TASK-78 | Créer le modèle Expense | EPIC-11 | US-31 | Sprint 3 / optionnel |
| TASK-80 | Développer l’ajout d’une dépense | EPIC-11 | US-31 | Sprint 3 / optionnel |
| TASK-77 | Justifier l’inclusion ou l’exclusion dans le périmètre MVP | EPIC-11 | US-33 | Sprint 3 / optionnel |

# Kevin Mai

Rôle : Frontend, UI, maquettes Web/mobile, expérience utilisateur. Kevin Mai doit maintenir ses cartes à jour, indiquer les blocages et fournir les preuves nécessaires pendant la revue.

## Récits sous responsabilité principale

| Récit | Titre | Epic | Priorité | Pts | Sprint |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| US-01 | Consulter la vitrine MealSaver | EPIC-01 | Élevée / Must | 3 pts | Sprint 0 |
| US-02 | Comprendre la solution proposée | EPIC-01 | Moyenne / Should | 3 pts | Sprint 0 |
| US-09 | Consulter les membres du foyer | EPIC-03 | Moyenne / Should | 3 pts | Sprint 1 |
| US-17 | Voir les ingrédients disponibles et manquants | EPIC-06 | Élevée / Must | 5 pts | Sprint 2 |
| US-23 | Voir les alertes dans le tableau de bord | EPIC-08 | Élevée / Must | 5 pts | Sprint 1 |
| US-25 | Voir le résumé du foyer | EPIC-09 | Élevée / Must | 5 pts | Sprint 1 |
| US-26 | Accéder rapidement aux actions principales | EPIC-09 | Élevée / Must | 3 pts | Sprint 1 |
| US-28 | Consulter son profil | EPIC-10 | Moyenne / Should | 2 pts | Sprint 2 |
| US-29 | Modifier ses préférences alimentaires | EPIC-10 | Moyenne / Should | 3 pts | Sprint 2 |
| US-30 | Gérer les notifications | EPIC-10 | Moyenne / Should | 3 pts | Sprint 2 |

## Tâches sous responsabilité principale

| Tâche | Description | Epic | Récit | Sprint |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| TASK-01 | Intégrer le logo MealSaver horizontal | EPIC-01 | US-01 | Sprint 0 |
| TASK-02 | Créer la page Accueil | EPIC-01 | US-01 | Sprint 0 |
| TASK-07 | Vérifier le responsive Web/mobile | EPIC-01 | US-01 | Sprint 0 |
| TASK-03 | Créer la page Solution | EPIC-01 | US-02 | Sprint 0 |
| TASK-03A | Rédiger le texte problème / solution | EPIC-01 | US-02 | Sprint 0 |
| TASK-03B | Ajouter un visuel explicatif du parcours MealSaver | EPIC-01 | US-02 | Sprint 0 |
| TASK-04 | Créer la page Produit | EPIC-01 | US-03 | Sprint 0 |
| TASK-05 | Créer la page Impact | EPIC-01 | US-03 | Sprint 0 |
| TASK-06 | Créer la page Offre | EPIC-01 | US-03 | Sprint 0 |
| TASK-12 | Développer l’écran de connexion | EPIC-02 | US-04 | Sprint 1 |
| TASK-10 | Créer la maquette inscription / connexion | EPIC-02 | US-05 | Sprint 1 |
| TASK-16 | Créer la maquette de la page Groupe | EPIC-03 | US-08 | Sprint 1 |
| TASK-19 | Afficher les membres du foyer | EPIC-03 | US-09 | Sprint 1 |
| TASK-19A | Afficher les rôles des membres | EPIC-03 | US-09 | Sprint 1 |
| TASK-19B | Afficher les invitations en attente | EPIC-03 | US-09 | Sprint 1 |
| TASK-24 | Créer la maquette Inventaire | EPIC-04 | US-10 | Sprint 1 |
| TASK-28 | Ajouter les filtres : frigo, garde-manger, à consommer | EPIC-04 | US-11 | Sprint 1 |
| TASK-27A | Ajouter une confirmation avant suppression | EPIC-04 | US-12 | Sprint 1 |
| TASK-31 | Créer la maquette Scan | EPIC-05 | US-13 | Sprint 2 |
| TASK-33 | Développer le téléversement d’image | EPIC-05 | US-13 | Sprint 2 |
| TASK-35 | Afficher le résultat détecté | EPIC-05 | US-13 | Sprint 2 |
| TASK-36 | Ajouter la validation manuelle | EPIC-05 | US-14 | Sprint 2 |
| TASK-34A | Ajouter le message d’échec du scan | EPIC-05 | US-15 | Sprint 2 |
| TASK-42 | Créer la maquette Recettes | EPIC-06 | US-16 | Sprint 2 |
| TASK-46 | Afficher ingrédients disponibles et manquants | EPIC-06 | US-17 | Sprint 2 |
| TASK-43 | Créer une base de recettes de démonstration | EPIC-06 | US-18 | Sprint 2 |
| TASK-45A | Afficher la raison de recommandation | EPIC-06 | US-18 | Sprint 2 |
| TASK-50 | Créer la maquette Liste collaborative | EPIC-07 | US-19 | Sprint 1 |
| TASK-53 | Développer le statut acheté / non acheté | EPIC-07 | US-21 | Sprint 1 |
| TASK-54 | Ajouter l’assignation à un membre | EPIC-07 | US-21 | Sprint 1 |
| TASK-57 | Créer la maquette Alertes | EPIC-08 | US-23 | Sprint 1 |
| TASK-59 | Afficher les alertes dans le tableau de bord | EPIC-08 | US-23 | Sprint 1 |
| TASK-60A | Afficher une action Voir les recettes | EPIC-08 | US-24 | Sprint 2 |
| TASK-63 | Créer la maquette Dashboard Web | EPIC-09 | US-25 | Sprint 1 |
| TASK-64 | Créer la maquette Dashboard mobile | EPIC-09 | US-25 | Sprint 1 |
| TASK-65 | Afficher le nombre d’aliments à consommer | EPIC-09 | US-25 | Sprint 1 |
| TASK-67 | Afficher les recettes suggérées | EPIC-09 | US-26 | Sprint 1 |
| TASK-68 | Afficher les alertes prioritaires | EPIC-09 | US-26 | Sprint 1 |
| TASK-68A | Ajouter les boutons d’accès rapide | EPIC-09 | US-26 | Sprint 1 |
| TASK-71 | Créer la maquette Profil | EPIC-10 | US-28 | Sprint 2 |
| TASK-73 | Développer l’écran Profil | EPIC-10 | US-28 | Sprint 2 |
| TASK-72 | Créer la maquette Préférences | EPIC-10 | US-29 | Sprint 2 |
| TASK-72A | Ajouter les options de notification dans la maquette | EPIC-10 | US-30 | Sprint 2 |
| TASK-79 | Créer la maquette Budget | EPIC-11 | US-31 | Sprint 3 / optionnel |
| TASK-81 | Afficher le total par membre | EPIC-11 | US-32 | Sprint 3 / optionnel |

# Danensky Leveille

Rôle : Scénarios utilisateurs, critères d’acceptation, QA, tests et validation. Danensky Leveille doit maintenir ses cartes à jour, indiquer les blocages et fournir les preuves nécessaires pendant la revue.

## Récits sous responsabilité principale

| Récit | Titre | Epic | Priorité | Pts | Sprint |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| US-08 | Inviter un membre | EPIC-03 | Moyenne / Should | 3 pts | Sprint 1 |
| US-21 | Cocher un article acheté | EPIC-07 | Élevée / Must | 3 pts | Sprint 1 |

## Tâches sous responsabilité principale

| Tâche | Description | Epic | Récit | Sprint |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| TASK-14 | Tester connexion réussie et connexion refusée | EPIC-02 | US-04 | Sprint 1 |
| TASK-14A | Tester la création de compte | EPIC-02 | US-05 | Sprint 1 |
| TASK-14B | Tester la déconnexion | EPIC-02 | US-06 | Sprint 1 |
| TASK-20 | Préparer l’invitation d’un membre | EPIC-03 | US-08 | Sprint 1 |
| TASK-21 | Tester création foyer et ajout membre | EPIC-03 | US-08 | Sprint 1 |
| TASK-29 | Tester ajout, modification et suppression | EPIC-04 | US-11 | Sprint 1 |
| TASK-29A | Tester suppression et annulation | EPIC-04 | US-12 | Sprint 1 |
| TASK-38 | Tester scan correct, scan incorrect et correction manuelle | EPIC-05 | US-15 | Sprint 2 |
| TASK-47 | Tester la suggestion de recette selon l’inventaire | EPIC-06 | US-17 | Sprint 2 |
| TASK-55 | Tester ajout, coche, assignation et suppression | EPIC-07 | US-20 | Sprint 2 |
| TASK-55A | Tester la synchronisation de la liste | EPIC-07 | US-21 | Sprint 1 |
| TASK-61 | Tester aliment expiré, urgent et non urgent | EPIC-08 | US-22 | Sprint 1 |
| TASK-60B | Tester le lien alerte → recette | EPIC-08 | US-24 | Sprint 2 |
| TASK-69 | Tester dashboard vide et dashboard avec données | EPIC-09 | US-27 | Sprint 1 |
| TASK-75 | Tester modification des préférences | EPIC-10 | US-29 | Sprint 2 |
| TASK-75A | Tester activation et désactivation des notifications | EPIC-10 | US-30 | Sprint 2 |
| TASK-82 | Tester le calcul du total | EPIC-11 | US-32 | Sprint 3 / optionnel |
| TASK-82A | Tester l’ajout de plusieurs dépenses | EPIC-11 | US-32 | Sprint 3 / optionnel |
| TASK-86 | Ajouter les critères d’acceptation | EPIC-12 | US-34 | Sprint 0 |

# Jean Jacques Arquero

Rôle : Jira, GitHub, GitHub Pages, documentation, preuves et suivi Scrum. Jean Jacques Arquero doit maintenir ses cartes à jour, indiquer les blocages et fournir les preuves nécessaires pendant la revue.

## Récits sous responsabilité principale

| Récit | Titre | Epic | Priorité | Pts | Sprint |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| US-03 | Demander l’accès ou ouvrir la démo | EPIC-01 | Élevée / Must | 2 pts | Sprint 0 |
| US-34 | Suivre le projet dans Jira | EPIC-12 | Élevée / Must | 3 pts | Sprint 0 |
| US-35 | Accéder au projet en ligne | EPIC-12 | Élevée / Must | 3 pts | Sprint 0 |
| US-36 | Préparer la documentation de revue | EPIC-12 | Élevée / Must | 3 pts | Sprint 0 |

## Tâches sous responsabilité principale

| Tâche | Description | Epic | Récit | Sprint |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| TASK-08 | Publier le site sur GitHub Pages | EPIC-01 | US-03 | Sprint 0 |
| TASK-77A | Documenter la décision dans Jira | EPIC-11 | US-33 | Sprint 3 / optionnel |
| TASK-77B | Classer le budget en priorité basse ou optionnelle | EPIC-11 | US-33 | Sprint 3 / optionnel |
| TASK-83 | Créer le projet Jira MealSaver Team | EPIC-12 | US-34 | Sprint 0 |
| TASK-84 | Créer les Epics | EPIC-12 | US-34 | Sprint 0 |
| TASK-85 | Créer les User Stories | EPIC-12 | US-34 | Sprint 0 |
| TASK-87 | Estimer et prioriser les récits | EPIC-12 | US-34 | Sprint 0 |
| TASK-88 | Créer le dépôt GitHub | EPIC-12 | US-35 | Sprint 0 |
| TASK-89 | Activer GitHub Pages | EPIC-12 | US-35 | Sprint 0 |
| TASK-91 | Préparer les captures Jira / GitHub / site | EPIC-12 | US-35 | Sprint 0 |
| TASK-92 | Préparer les liens à transmettre à l’enseignant | EPIC-12 | US-35 | Sprint 0 |
| TASK-90 | Rédiger le README | EPIC-12 | US-36 | Sprint 0 |
| TASK-93 | Préparer la présentation de revue | EPIC-12 | US-36 | Sprint 0 |
| TASK-93B | Préparer le document Responsabilités des membres | EPIC-12 | US-36 | Sprint 0 |

# 6. Règles de suivi Jira

Chaque Epic doit être créée dans la Chronologie ou dans Jira avec un nom de bénéfice, pas une couche technique.

Chaque récit doit être rattaché à son Epic parent et contenir la phrase complète : En tant que…, je veux…, afin de….

Chaque récit doit contenir des critères d’acceptation en cases à cocher, vérifiables par oui ou non.

Les tâches ne vivent pas seules : elles servent un récit et doivent rester rattachées à ce récit ou à son Epic.

Les priorités doivent rester différenciées : tout mettre en priorité élevée rend le carnet non priorisé.

Les estimations sont en points : 1, 2, 3, 5, 8, 13. Un récit plus grand doit être découpé.

Un sprint doit avoir un objectif écrit sous forme de résultat, pas seulement une liste de tickets.

Les récits sont glissés dans le sprint par ordre de priorité, en tenant compte de la capacité réelle de l’équipe.