MealSaver

Rétrospective consolidée
Sprints 1, 2 et 3

Projet intégrateur - 420-321-AH

| Projet | MealSaver |
| --- | --- |
| Équipe | Hafedh Dekhil • Kevin Mai • Danensky Leveille • Jean Jacques Arquero |
| Sprints analysés | Sprints 1, 2 et 3 |
| Date | 18 septembre 2026 |
| Objectif | Analyser les résultats des trois sprints, évaluer les actions d’amélioration décidées après le Sprint 2 et dégager les pratiques à conserver pour la clôture du Livrable 4. |

Document de rétrospective finale - synthèse des Sprints 1 à 3

# 1. Objectif de la rétrospective

Cette rétrospective consolide les apprentissages des Sprints 1, 2 et 3 de MealSaver. Les sections consacrées aux Sprints 1 et 2 conservent les décisions prises avant le Sprint 3; elles sont ensuite confrontées aux résultats réellement obtenus pendant le Sprint 3 afin de dresser un bilan final du projet et du processus de travail.

# 2. Sprint 1 - Ce qui a bien fonctionné

Le Sprint 1 a posé les fondations fonctionnelles et techniques de MealSaver. Le parcours principal a été intégré de manière cohérente :

Utilisateur  →  connexion  →  foyer  →  membres  →  inventaire  →  ajout / modification / suppression

Authentification et gestion de session réelles côté backend.

Création et gestion des foyers, des invitations et des membres.

Inventaire partagé par foyer avec ajout, modification et suppression des aliments.

Stabilisation d’un modèle commun FoodItem afin d’éviter des contrats de données divergents entre les récits.

Conservation de l’historique Git et des contributions des membres lors de l’intégration.

## Validation technique de clôture du Sprint 1

56 tests backend sur 56 réussis.

Build backend réussi.

Build frontend réussi.

Lint frontend sans erreur.

Validation du schéma Prisma réussie.

# 3. Sprint 2 - Ce qui a bien fonctionné

Le Sprint 2 a transformé les fondations du Sprint 1 en un parcours davantage axé sur la réduction du gaspillage alimentaire et sur la préparation de la démonstration.

Scan d’un aliment à partir d’une image, avec validation manuelle obligatoire.

Saisie manuelle disponible lorsque le scan échoue.

Recettes anti-gaspillage utilisant l’inventaire disponible.

Priorisation des aliments proches de leur date de péremption.

Préférences alimentaires et alertes d’expiration.

Liste d’épicerie collaborative par foyer.

Renforcement progressif des tests, de la CI et des validations de build.

## Validation technique de clôture du Sprint 2

18 fichiers de tests backend sur 18 ont été réussis.

103 tests backend sur 103 réussis.

Build backend TypeScript réussi.

Lint frontend : 0 erreur et 0 avertissement.

Build frontend TypeScript + Vite réussi.

# 4. Difficultés rencontrées et apprentissages

## 4.1 Organisation et intégration

Plusieurs développements réalisés en parallèle dépendaient des mêmes modèles ou des mêmes fichiers. Une partie du temps a donc été consacrée au réalignement des branches, à la résolution des dépendances et aux corrections d’intégration.

Apprentissage : Stabiliser les fondations communes avant d’ouvrir plusieurs récits dépendants.

## 4.2 Revues de code parfois trop tardives

Certaines revues croisées ont été demandées lorsque les fonctionnalités et la CI étaient déjà prêtes. Cela a concentré une part importante de la validation à la fin du sprint.

Apprentissage : Demander la revue dès qu’un récit atteint un état testable, sans attendre la clôture du sprint.

## 4.3 Cas limite découvert après intégration

La liste d’épicerie pouvait considérer comme fusionnés deux articles ayant le même nom mais des unités incompatibles, par exemple « Lait - 2 L » et « Lait - 1 gallon ». Un correctif dédié a été nécessaire.

Apprentissage : Tester les cas limites métier et les scénarios négatifs, et non seulement le parcours nominal.

## 4.4 Gestion du périmètre

Un travail portant sur un objet intelligent simulé a été volontairement écarté du Sprint 2 afin de respecter le périmètre planifié.

Apprentissage : Geler le périmètre après la planification et déplacer les nouvelles idées vers le backlog, sauf décision explicite de l’équipe.

## 4.5 Récits reportés

Certains récits, notamment ceux liés à la liste d’épicerie, ont été finalisés plus tard que prévu.

Apprentissage : Réduire le nombre de récits en cours et favoriser l’achèvement complet avant d’en ouvrir de nouveaux.

## 4.6 Documentation désynchronisée

Certaines versions de la documentation ne reflétaient plus fidèlement l’état de Jira ou du dépôt, ce qui a nécessité des corrections avant la présentation.

Apprentissage : Mettre à jour Jira, GitHub et les documents de sprint au fil de l’avancement.

# 5. Continuer - Arrêter - Commencer

| CONTINUER | ARRÊTER | COMMENCER |
| --- | --- | --- |
| Branche Git dédiée à une fonctionnalité ou à un correctif. | Ajouter des fonctionnalités non planifiées pendant le sprint. | Analyser les dépendances techniques avant le développement. |
| Pull Request et CI avant l'intégration. | Attendre la fin du sprint avant de demander les revues. | Demander la revue dès qu’un récit est testable. |
| Tests automatisés et manuels des parcours critiques. | Considérer une CI verte comme suffisante sans validation métier. | Ajouter au moins un cas limite ou un scénario négatif à chaque récit. |
| Traçabilité Git et critères d’acceptation. | Laisser Jira, GitHub et la documentation diverger. | Mettre à jour Jira en temps réel sur l’avancement. |
| Validation des permissions et des données côté backend. | Accumuler plusieurs récits incomplets en fin de sprint. | Limiter le travail en cours et terminer avant d’ouvrir davantage de récits. |

# 6. Plan d’amélioration pour le Sprint 3

| Action d’amélioration | Application au Sprint 3 |
| --- | --- |
| Geler le périmètre | Aucun nouveau récit sans décision explicite de l’équipe. |
| Définir les dépendances avant développement | Valider le modèle de données et les contrats d'API avant le frontend. |
| Faire les revues plus tôt | Demander une revue immédiatement lorsqu’un récit est terminé et testable. |
| Tester les cas limites | Prévoir au moins un scénario négatif ou un conflit métier par récit. |
| Maintenir Jira à jour | Déplacer le récit et les tâches au moment exact de leur avancement. |
| Synchronizer Jira et GitHub | Utiliser les identifiants MEALSAVER dans les branches, les commits et les PR lorsque c'est pertinent. |
| Limiter le travail en cours | Terminer un récit avant d’en ouvrir plusieurs autres. |
| Préparer la démonstration plus tôt | Effectuer une mini-revue du livrable avant la dernière journée du sprint. |

# 7. Décisions retenues pour le Sprint 3

Priorité au MVP : La fonctionnalité Budget / Dépenses reste secondaire et ne doit pas compromettre les fonctionnalités principales de MealSaver.

Pas de gonflement artificiel du sprint : Toute fonctionnalité non prévue reste dans le backlog jusqu’à une décision explicite de planification.

Definition of Done renforcée : Un récit n’est terminé que lorsque le code, les tests, les critères d’acceptation, la CI, la revue et l’état Jira sont cohérents et finalisés.

Correctifs isolés, lorsque nécessaire : Une anomalie découverte lors de la revue est traitée dans une branche ou une PR dédiée si cela améliore la traçabilité et réduit le risque.

Démonstration préparée à l'avance : Le scénario de démonstration et les données nécessaires doivent être vérifiés avant la dernière journée du sprint.

# 8. Conclusion intermédiaire après le Sprint 2

Les deux premiers sprints ont montré une progression importante pour MealSaver. Le Sprint 1 a principalement posé les fondations techniques et défini le parcours utilisateur, tandis que le Sprint 2 a enrichi le produit en intégrant un parcours anti-gaspillage plus complet. À ce stade, les améliorations prioritaires concernaient la planification, la limitation du travail en cours, des revues plus précoces et le respect strict du périmètre du sprint.

Le Sprint 3 devait donc vérifier si ces pratiques pouvaient être appliquées tout en maintenant le niveau de qualité technique déjà atteint.

# 9. Traçabilité GitHub des Sprints 1 et 2

La rétrospective s’appuie sur l’historique réel du dépôt MealSaver, notamment :

PR #31 - Intégration du Sprint 1 et du parcours Inventaire.

PR #34 - Scanner ou téléverser un aliment.

PR #36 - Valider ou corriger le résultat du scan.

PR #40 - Saisie manuelle en cas d'échec du scan.

PR #42 - Finalisation de récits existants du Sprint 2.

PR #43 - Correction de la fusion d’unités incompatibles dans la liste d’épicerie.

PR #44 - Finalisation et clôture de l’incrément du Sprint 2.

PR #39 - Fermeture volontaire d’un travail hors périmètre du Sprint 2.

Les sections suivantes complètent cette analyse avec le bilan réel du Sprint 3.

# 10. Sprint 3 - Ce qui a bien fonctionné

Le Sprint 3 a complété l’expérience MealSaver avec deux axes confirmés par l’historique du projet : le tableau de bord du foyer et le suivi partagé des dépenses. L’objectif était d’ajouter une vue synthétique et un suivi budgétaire sans remettre en cause les modules livrés lors des sprints précédents.

## 10.1 Tableau de bord du foyer

Sélection du foyer actif lorsque plusieurs foyers sont accessibles.

Affichage du nombre total d’aliments, des aliments à consommer bientôt, des alertes importantes et des aliments expirés.

Respect des préférences d’alertes de l’utilisateur.

Accès direct à l’inventaire, au scan, aux recettes et à la liste d’épicerie.

Navigation depuis une alerte vers l’aliment concerné ou vers une recette lorsque cela est applicable.

## 10.2 Budget et dépenses du foyer

Enregistrement d’une dépense avec membre payeur, montant, description facultative et date.

Consultation de l’historique des dépenses du foyer.

Calcul du total payé par chaque membre et du total général du foyer.

Contrôles côté serveur de l’appartenance au foyer pour la consultation et l’ajout des dépenses.

Récits confirmés dans l’historique : MEALSAVER-45, MEALSAVER-46 et MEALSAVER-52.

## Validation technique de clôture du Sprint 3

20 fichiers de tests backend sur 20 réussis.

124 tests backend sur 124 réussis.

Build backend TypeScript réussi.

Lint frontend : 0 erreur et 0 avertissement.

Build frontend TypeScript + Vite réussi.

Migration des dépenses validée dans la base académique.

# 11. Évaluation du plan d’amélioration décidé après le Sprint 2

Le plan défini avant le Sprint 3 peut être évalué à partir des éléments réellement visibles dans le dépôt, les tests et la documentation finale. Lorsque l’historique ne permet pas de confirmer précisément le moment d’une revue ou le niveau de travail en cours, le bilan reste volontairement prudent.

| ACTION DÉCIDÉE | OBSERVATION AU SPRINT 3 | BILAN |
| --- | --- | --- |
| Geler le périmètre | Le Sprint 3 finalise le tableau de bord et le budget, sans ajouter de nouveau périmètre non documenté. | Appliqué |
| Définir les dépendances avant développement | La logique de calcul des totaux, les routes et la migration des dépenses sont intégrées avant la validation finale de l’interface. | Appliqué |
| Faire les revues plus tôt | L’historique disponible confirme l’intégration progressive, mais ne permet pas de dater précisément toutes les revues croisées. | À renforcer |
| Tester les cas limites | Les tests Budget couvrent notamment montants nuls ou négatifs, absence de payeur, isolation entre foyers et appartenance du payeur. | Appliqué |
| Synchroniser Jira et GitHub | Les identifiants MEALSAVER-45, MEALSAVER-46 et MEALSAVER-52 sont traçables dans l’historique et la documentation Sprint 3. | Appliqué |
| Limiter le travail en cours | Le dépôt montre des incréments ciblés; le niveau exact de travail simultané de l’équipe n’est pas entièrement observable dans Git. | À poursuivre |
| Préparer la démonstration plus tôt | Un parcours de démonstration Sprint 3 est documenté avec les étapes Tableau de bord et Budget. | Appliqué |

# 12. Difficultés du Sprint 3 et apprentissages

## 12.1 Alignement de l’environnement de validation

Avant la validation finale, l’historique des migrations de la base locale devait être réaligné avec le dépôt académique. L’utilisation d’une base académique dédiée, contenant uniquement les migrations du dépôt public, a permis de valider le Sprint 3 sur une base cohérente et reproductible.

Apprentissage : séparer clairement les environnements d’expérimentation et de validation académique, puis vérifier l’historique des migrations avant la clôture d’un sprint.

## 12.2 Documentation de clôture

Le README principal et la documentation Sprint 3 ont dû être synchronisés avec l’état réel du code, les récits confirmés et les résultats de validation. Cette étape a évité de conserver d’anciens nombres de tests ou une arborescence de documentation incomplète.

Apprentissage : inclure la documentation et les résultats de validation dans la Definition of Done, au même titre que le code et les tests.

## 12.3 Traçabilité des récits

Seuls les identifiants Jira réellement confirmés par le dépôt ont été repris dans la documentation Sprint 3. Cette approche évite d’attribuer des récits ou des contributions sans preuve vérifiable.

Apprentissage : utiliser systématiquement les identifiants Jira dans les branches, commits ou Pull Requests lorsque cela est pertinent, afin de faciliter la clôture et l’audit du livrable.

## 12.4 Préparation de la démonstration

Le parcours de démonstration doit rester court, reproductible et centré sur les fonctions effectivement validées. Pour le Sprint 3, le scénario documenté se concentre sur les indicateurs du tableau de bord puis sur l’ajout et la consultation d’une dépense.

Apprentissage : préparer le scénario et les données de démonstration avant la clôture technique, puis le rejouer après les builds finaux.

# 13. Continuer - Arrêter - Commencer après le Sprint 3

| CONTINUER | ARRÊTER | COMMENCER |
| --- | --- | --- |
| Valider les permissions et les données côté backend. | Laisser la documentation et les résultats de tests diverger de l’état du dépôt. | Vérifier l’historique des migrations au début et à la fin de chaque sprint. |
| Exécuter tests, build backend, lint et build frontend avant la clôture. | Mélanger un environnement expérimental avec l’environnement de validation académique. | Mettre à jour le README du sprint et Jira dès qu’un récit est réellement terminé. |
| Conserver la traçabilité Git avec les identifiants MEALSAVER. | Déclarer un récit terminé avant que code, tests, documentation et état Jira soient cohérents. | Conserver une preuve de validation technique pour chaque incrément important. |
| Tester les scénarios négatifs et l’isolation entre foyers. | Repousser la préparation de la démonstration à la dernière étape. | Geler tôt les données et le parcours utilisés pour la démonstration finale. |
| Préserver un périmètre de sprint clair et démontrable. | Ajouter une fonctionnalité hors périmètre pendant la phase de livraison. | Utiliser une checklist de clôture commune : Jira, Git, tests, build, documentation et démonstration. |

# 14. Conclusion finale

Les trois sprints montrent une progression cohérente de MealSaver. Le Sprint 1 a établi les fondations techniques et le foyer collaboratif. Le Sprint 2 a construit le parcours anti-gaspillage autour du scan, des alertes, des recettes, des préférences et de la liste d’épicerie. Le Sprint 3 a complété l’ensemble avec un tableau de bord synthétique et un suivi des dépenses du foyer.

La clôture du Sprint 3 confirme également une amélioration du processus : validation technique complète, traçabilité des récits confirmés, contrôles d’accès côté serveur, documentation dédiée et scénario de démonstration explicite. Les principaux points de vigilance restent la synchronisation continue entre Jira, GitHub et la documentation, ainsi que la séparation stricte des environnements de travail et de validation.

Au 18 septembre 2026, la branche d’intégration Sprint 3 est validée localement avec 20 fichiers de tests sur 20, 124 tests sur 124, un build backend réussi, un lint frontend sans erreur ni avertissement et un build frontend réussi.

# 15. Traçabilité finale du Sprint 3

Les éléments Sprint 3 retenus dans cette rétrospective sont ceux confirmés par l’historique du projet :

MEALSAVER-45 / MEALSAVER-46 - tableau de bord du foyer.

MEALSAVER-52 - budget, dépenses et calcul des totaux du foyer.

Migration Prisma des dépenses : 20260914165103_add_expenses.

Validation globale : 20 / 20 fichiers de tests et 124 / 124 tests backend.

Build backend, lint frontend et build frontend réussis.

Cette rétrospective constitue le bilan consolidé des Sprints 1, 2 et 3 de MealSaver.